## Slide 1
WBS-diagram
Fiktivt byggeprosjekt – Leilighetsbygg Solsiden
Innhold i diagrammet
3 milepæler
23 arbeidspakker
Struktur egnet for import / videre planstyring
Side 2 viser hele WBS-hierarkiet.

## Slide 2
Arbeidsnedbrytningsstruktur (WBS)
Hele prosjektstrukturen med hovedfaser og arbeidspakker
0 Fiktivt byggprosjekt – Leilighetsbygg Solsiden
1 Forprosjekt og myndigheter
1.1 Oppstartsmøte
1.2 Prosjektering
1.3 Bestille stål og takstoler
1.4 Levere stål og takstoler
1.5 Myndighetsbehandling
1.6 Igangsettingstillatelse
2 Bygging råbygg
2.1 Rigg og sikring
2.2 Graving byggegrop
2.3 Fundament/rebar/forskaling
2.4 Støp fundament
2.5 Herdetid fundament
2.6 Montasje bæresystem
2.7 Tak og klimaskjerm
2.8 Fasade tett
3 Tekniske fag og ferdigstillelse
3.1 Råinstallasjoner VVS/elektro
3.2 Innvendige vegger
3.3 Himling og gulv
3.4 Overflatearbeider
3.5 FDV-dokumentasjon
3.6 Tester og idriftsettelse
3.7 Sluttkontroll
3.8 Overtakelse
3.9 Stenge midlertidig adkomst
WBS-koder viser hierarkisk nedbrytning. Diagrammet er egnet som grunnlag for videre planlegging.